## Slide 1: Prélude ERP 6
Visite guidée - session 8
L’ordonnancement

## Slide 2: L’affermissement des OF suggérés
OF suggérés
OF fermes
Transforme tous les OF suggérés dont la date de lancement est antérieure ou égale à la date limite

## Slide 3: Les OF fermes
Accès : menu Ordonnancement, option Liste des OF fermes

## Slide 4: Saisie des machines
Appel de la fenêtre
de gestion des machines

## Slide 5: Les ressources de l’usine

## Slide 6: La fonction Ordonnancement
Position du problème
  sur un horizon court (1 jour à 1 mois)
  on suppose que les équilibres charge/capacité ont été réalisés au niveau du jalonnement à capacité infinie
  on dispose de la liste des ordres à réaliser et de la description des opérations à réaliser sur ces OF
    poste de charge
    temps alloués
    date de besoin

## Slide 7: Objectifs de l’ordonnancement
Obtenir un planning de travail réaliste
Gestion des priorités sur les ordres
Objet
  fournir aux ateliers des instructions sur l'ordre dans lequel les OF doivent être traités sur chaque machine

## Slide 8: Les objectifs possibles
Respecter les dates de besoin
Autres objectifs :
  saturer l'utilisation des capacités (en particulier, celle des postes goulets)
  minimiser la valeur des en-cours (objectif financier)
  maintenir de la flexibilité (objectif commercial)
objectifs multiples et partiellement contradictoires

## Slide 9: Les méthodes d’ordonnancement
Ordonnancement par OF
  au plus tôt
  au plus tard
    Choix de l’ordre de chargement
Ordonnancement par gestion de files d’attente
    Choix d’une règle de priorité
Ordonnancement sans OF (kanban)

## Slide 10: L'ordonnancement centralisé
Système centralisé
  Travail sur un diagramme de Gantt des machines
Chargement au plus tôt / Chargement au plus tard
  ordre de fabrication par ordre de fabrication
Résultat fonction de l'ordre de changement
Devient faux si aléa

## Slide 11: Chargement d'un OF
Machine 1
Machine 2
Machine 3
Opérations
temps
Op. 010
Op. 020
Op. 030
Op. 040

## Slide 12: Préparation du planning

## Slide 13: Le planning des machines
Accès : menu Ordonnancement, option Planning des machines

## Slide 14: L’ordonnancement d’un OF
Ordonnancer
l’OF
Lancer
l’ordonnancement
Visualiser la planning

## Slide 15: Chargement au plus tôt
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre de la gamme
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée
Caractéristiques :
  privilégie l'occupation à court terme
  augmente les en-cours
  peu flexible (commandes urgentes, pannes)

## Slide 16: L’OF ordonnancé au plus tôt

## Slide 17: Chargement au plus tard
Principe :
  on place les opérations dans l'ordre inverse de la gamme en partant de la dernière opération
  on place la dernière opération à la date de besoin
  on place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée en remontant dans le temps
Caractéristiques :
  privilégie le temps libre à court terme
  minimise les en-cours
  il n'existe pas toujours de solution

## Slide 18: L’OF ordonnancé au plus tard

## Slide 19: Chargement de tous les OF au plus tôt
Choix de l’ordre de traitement des OF

## Slide 20: Planning des machines

## Slide 21: Planning des OF

## Slide 22: Retards et avances
L’OF 9 présente un retard de 2.75 heures
L’OF 1 présente une avance de 6 heures

## Slide 23: Chargement de tous les OF au plus tard

## Slide 24: Planning des machines

## Slide 25: Planning des OF

## Slide 26: Retards et avances

## Slide 27: Fin de la session 8
Passer à la session 9
Lancement et suivi de production
Effectuer une sauvegarde sous le nom Picaso08
Dupliquer le dossier sous le nom Picaso09